附件

# 湖北省淘汰国Ⅲ及以下排放标准营运柴油

# 货车工作实施方案（征求意见稿）

为贯彻中共中央 国务院《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（中发〔2021〕40号）和省委、省政府《印发贯彻落实〈中共中央、国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见〉的若干措施》的通知（鄂发〔2022〕6号）等有关文件要求，结合我省工作实际，制定本方案。

一、工作目标

围绕污染防治攻坚目标，在当地政府指导下，通过交通运输、公安、财政、生态环境、商务等部门密切合作、联合执法、共同发力，确保“十四五”期，我省基本淘汰国Ⅲ及以下排放标准营运柴油货车。

二、职责分工

各市州人民政府统筹抓好淘汰国Ⅲ及以下排放标准营运柴油货车相关工作。

交通运输部门加强营运货车准入管理，严禁排放不达标车辆进入道路货运市场开展营运；根据公安部门和生态环境部门推送的车辆注销信息依法注销排放超标的国Ⅲ及以下营运柴油货车的《道路运输证》；加强车辆维修企业监管，督促指导汽车维修企业准确、及时上传汽车排放维护修理信息。

生态环境部门负责国Ⅲ及以下超标排放的柴油货车的信息统计及公告，督促企业及车辆限期到与交通运输和生态环境部门联网的具有相应资质能力的维修单位进行维修治理；核实车辆排放阶段信息，及时提供给交通运输和公安部门；严格机动车排放检验机构监管，确保检测数据质量。

公安部门负责国Ⅲ柴油货车信息统计及查询，加强对车辆安全性能检测机构监管，确保检验数据质量；依法办理国Ш及以下排放标准营运柴油货车注销登记；指导各地对上路行驶的达到强制报废标准的淘汰车辆依法予以查处。

商务部门负责会同相关部门督促各地按《湖北省报废机动车回收管理实施办法（试行本）》规定，落实国Ⅲ及以下排放标准营运柴油货车报废车辆的回收管理工作。

财政部门负责指导各地制定淘汰车辆奖补政策。

三、重点工作

（一）做好营运柴油货车新增进入管理

公安部门必须在车辆上牌时，逐车核对车辆环保检测报告；交通运输部门在办理道路运输证时，逐车核对车辆安全检测报告，严禁排放不合格车辆上牌上证。生态环境部门指导监督排放检验机构严格开展柴油货车注册登记前的排放检验，对车辆进行污染控制装置检测、上线排放检测。（责任单位：各市州人民政府、省交通运输厅、省公安厅、省生态环境厅）

（二）加快老旧营运货车淘汰力度

交通运输部门会同公安机关、生态环境部门及时摸排国Ⅲ及以下排放标准营运柴油货车数据，制定国Ⅲ及以下排放标准营运柴油货车淘汰更新目标及具体实施计划，分年度实施。对达到强制报废标准的车辆，公安交管部门依法办理国Ш及以下排放标准营运柴油货车注销登记，交通运输部门依法注销车辆《道路运输证》。（责任单位：各市州人民政府、省交通运输厅、省公安厅、省生态环境厅、省商务厅）

（三）全面实施淘汰车辆的限行

各市州人民政府要结合本地实际，依法发布实施国Ⅲ及以下排放标准营运柴油货车城区等范围禁限行政策措施。公安交管部门要加大对达到强制报废标准的营运柴油货车查处力度，严禁排放不达标车辆上路行驶。（责任单位：各市州人民政府、省公安厅）

（四）加强在用车环保达标监管

继续执行生态环境部门检测取证、公安交管部门实施处罚、交通运输部门监督维修的联合监管执法模式。督促指导检验检测机构及维修企业建立机动车维修治理档案，实施严格的I/M制度，实现数据共享和闭环管理。生态环境部门应及时公告本地超标排放柴油货车信息，依法加强汽车排放检验机构监督检查，严厉打击排放检验机构伪造检验结果、出具虚假报告、屏蔽或者修改车辆环保监控参数等违法行为。督促车辆所有人及所属企业到有相应资质能力的维修单位进行维修治理，经维修合格后再到排放检验机构进行复检。交通运输部门应加强汽车排放性能维护（维修）站监督检查，对于不具备维护修理能力、用强制或者虚假方式开展维护修理的汽车排放性能维护（维修）站，依法依规加强监管和处罚。（责任单位：各市州人民政府、省生态环境厅、省交通运输厅、省公安厅）

（五）加大政策支持力度。

鼓励各市、州人民政府制定提前淘汰国Ш及以下排放标准营运柴油货车政策措施，引导、促进淘汰任务按时完成。（责任单位：各市州人民政府、省财政厅、省生态环境厅、省交通运输厅、省商务厅）

四、保障措施

（一）加强组织领导

各级人民政府对国Ⅲ及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作总负责。各地要成立组织机构，因地制宜制定本辖区实施方案并向社会公布，实施方案要明确各部门职责，明确车辆报废拆解、车籍注销、淘汰补贴等相关事项和程序，并提供必要的人力、物力、财力保障。各有关部门要按照责任分工，切实履行工作责任，可采取明查暗访、突击行动、联合检查等多种形式，准确掌握淘汰进展情况，协同推进工作落实。

（二）严格责任落实

各级人民政府要建立健全推进考核机制，将国Ⅲ及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作完成情况纳入考核范围。省交通运输厅会同生态环境厅、公安厅、市场监管局建立定期督办通报制度，通报各市淘汰工作进展情况，及时表扬工作成绩突出、敢于担当的先进典型，对淘汰工作推进缓慢、不能按时完成任务的市州、县级人民政府负责人实施警示、诫勉约谈，对影响全省年度淘汰工作任务完成的，或者弄虚作假、篡改、伪造有关数据的，严肃追究有关单位和人员的责任。对于淘汰工作中存在的不作为、不担当、甚至失职失责等行为的，纳入生态环境保护督察范围，依法依规依纪严肃问责。

（三）强化公众参与和监督

各地要利用电视、广播、报纸、互联网等新闻媒体，加强正面引导，广泛宣传国Ⅲ及以下排放标准的营运柴油货车高污染、高排放的危害性和淘汰相关政策，加强法律法规政策宣传解读，营造良好的社会氛围，争取群众的充分理解和支持，引导群众有序参与和监督。加大对机动车排放检验机构、用车企业、排放超标和冒黑烟车辆等违法行为及查处情况的曝光力度，营造自觉守法的良好氛围。

（四）完善信息通报制度

各地交通运输、生态环境、公安交管部门要建立国Ⅲ及以下营运柴油货车信息定期通报制度，及时通报车辆注销情况，宣传好的做法和经验。各市州要在文件下发后一个月内将营运柴油货车淘汰方案报省交通运输厅、省生态环境厅、省公安厅；并于每年6月15日前、元月3日前报送半年及全省工作总结。

省交通运输厅联系人：彭刚，联系方式：027-83460324；

省生态环境厅联系人：李新，联系方式：027-87167363；

省公安交管局联系人：袁燕杰，联系方式：027-67122712。

附表：湖北省国Ⅲ及以下排放标准营运柴油货车统计表

附表

湖北省国Ⅲ及以下排放标准营运柴油货车统计表

| 序号 | 各市州 | “十四五”末淘汰车辆数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 武汉市 | 9950 |  |
| 2 | 黄石市 | 1302 |  |
| 3 | 十堰市 | 1532 |  |
| 4 | 襄阳市 | 7225 |  |
| 5 | 宜昌市 | 4465 |  |
| 6 | 荆州市 | 3820 |  |
| 7 | 荆门市 | 2384 |  |
| 8 | 鄂州市 | 41 |  |
| 9 | 孝感市 | 957 |  |
| 10 | 黄冈市 | 3112 |  |
| 11 | 咸宁市 | 2285 |  |
| 12 | 随州市 | 1515 |  |
| 13 | 恩施州 | 1565 |  |
| 14 | 仙桃市 | 504 |  |
| 15 | 天门市 | 323 |  |
| 16 | 潜江市 | 382 |  |
| 17 | 神农架 | 33 |  |
|  | 合计 | 41395 |  |